# Auditoría de la rúbrica Hermnet

## 1. Estado actual estimado por sección

| Sección | Máx | Estimado | Pérdida | Por qué |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PGL — Móvil | 1.5 | ~1.05 | -0.45 | Falta tema día/noche y offline mode real |
| AED — Acceso a datos | 3.0 | ~1.5–2.0 | -1.0 | No hay JaCoCo configurado, puede no llegar a 98% testing |
| DAD — Interfaces | 1.5 | ~1.2 | -0.3 | Falta documentar Nielsen/ISO 9241 explícitamente |
| SSG — Gestión empresarial | 1.0 | ~0.0 | -1.0 | 🚨 NO hay ERP/CRM/formularios empresa |
| EMR — Iniciativa emprendedora | 1.0 | ~0.4 | -0.6 | Falta Plan económico, marketing, Green IT (30%), ODS, IROs |
| PGV — Servicios y procesos | 1.0 | ~0.5 | -0.5 | 🚨 NO hay servicios SOAP |
| DPL — Despliegue | 1.0 | ~0.0 | -1.0 | 🚨 NO desplegado con HTTPS ni dominio |
| TOTAL | 10 | ~4.65 | -5.35 |  |

Riesgo real de pérdida sin acciones: ~5 puntos. Es importante.

## 2. Gaps críticos por prioridad de impacto

### 🚨 P1 — DPL: Despliegue (1 punto en juego)

Hoy está todo en localhost:8080. Cero puntos de DPL si se queda así.

Solución mínima (~3-4 horas):

- Backend en Render / Railway / Fly.io (gratuito, dan dominio *.onrender.com o similar y HTTPS automático con CA reconocida = 0.5 puntos).

- Registrar dominio barato en Namecheap/Freenom (hermnet.app, ~10 €/año o .tk gratis = 0.25 puntos).

- Apuntar el dominio al backend deployado.

Ganancia: +1.0 puntos.

### 🚨 P2 — SSG: ERP/CRM (1 punto en juego)

Hermnet no encaja por naturaleza, pero se puede forzar la integración:

Opción A — CRM Odoo (open source, autohospedable, gratis):

- Odoo tiene módulo CRM que gestiona "leads" y "contactos".

- En el panel admin de Hermnet, sincronizar la tabla users (HNET-IDs registrados, fecha alta, push token) → Odoo CRM.

- Generar informes Odoo (usuarios activos por mes, etc.) → formularios y/o informes (otros 0.25).

Opción B — Plugin propio:

- Desarrollar un módulo Odoo que reciba alertas del backend (registros, mensajes enviados) → componentes propios (0.25).

Plan realista (~6-8 horas):

- Levantar Odoo en Docker (docker-compose extra).

- Endpoint backend /api/admin/users (auth admin) que lista usuarios.

- Cron-job en Odoo que importa via XML-RPC (la API estándar de Odoo).

- Informe: "Usuarios registrados por semana".

Ganancia: hasta +1.0 puntos.

### 🚨 P3 — PGV: Servicios SOAP (0.25-1.0 puntos en juego)

Spring tiene spring-ws que añade SOAP encima del REST existente. Para 4+ servicios CRUD hay que envolver el MessageController y AuthController en @Endpoint con XSDs.

Plan (~4 horas): añadir 4-5 endpoints SOAP que repliquen sendMessage, getMessages, register, login, logout.

Ganancia: +0.75 puntos (de 0.25 que ya tenemos potencialmente a 1.0).

### ⚠️ P4 — EMR: Plan empresa + Green IT + ODS + IROs (~0.6 puntos)

Nada de esto está hecho como documento. Son ~10 horas de redacción que te garantizan 0.4-0.6 puntos. Más abajo te lo dejo arrancado.

### ⚠️ P5 — PGL: Tema día/noche + Offline real (0.225 puntos)

- Tema día/noche (~2h): añadir un theme provider con useColorScheme y un toggle manual en SettingsScreen. Hacer todas las pantallas reactivas a isDarkMode.

- Offline real (~3h): activar sync_queue para mensajes enviados sin conexión. Cuando vuelva la red, drenar la cola.

Ganancia: +0.225 puntos.

### ⚠️ P6 — AED: Cobertura testing (0.5 puntos)

Hay 22 tests backend pero no hay JaCoCo configurado. Sin medirlo no se puede demostrar el 98%.

Plan (~2h):

- Añadir plugin JaCoCo al pom.xml.

- Generar reporte de cobertura.

- Si <98%, escribir tests adicionales para subir.

### ⚠️ P7 — DAD: Documentar accesibilidad y heurísticas (0.3 puntos)

Tienes accesibilidad implementada (AccessibilityContext, fontScale, highContrast) pero no documentada. Crear docs/technical/usabilidad_accesibilidad.md con mapeo de cada heurística de Nielsen a una pantalla concreta + cumplimiento ISO 9241 punto a punto.

## 3. Plan de acción ordenado (~30h totales para máxima nota)

Día 1 (8h):  Deploy en Render/Railway con dominio + HTTPS  → +1.0  (DPL)

Día 2 (8h):  Odoo en Docker + endpoint /admin + informe    → +1.0  (SSG)

Día 3 (4h):  4 endpoints SOAP                              → +0.75 (PGV)

Día 4 (3h):  JaCoCo + tests adicionales si falta           → +0.5  (AED)

Día 5 (5h):  Plan económico + Marketing + Green IT (memoria) → +0.6  (EMR)

Día 6 (2h):  Tema día/noche                                → +0.1  (PGL)

Día 6 (3h):  Offline mode con sync_queue                   → +0.125(PGL)

Día 7 (2h):  Doc Nielsen/ISO 9241                          → +0.3  (DAD)

─────

≈ 4.4 puntos

Pasaríamos de ~4.65 a ~9.0 sin tocar el código existente — solo añadiendo.

## 4. ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) alineados con Hermnet

### ODS 16 — Paz, justicia e instituciones sólidas ⭐ (alineación principal)

Meta 16.10: «Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales».

Justificación Hermnet:

- Las comunicaciones cifradas extremo a extremo son una infraestructura para el ejercicio de la libertad de expresión, especialmente en regímenes autoritarios.

- Hermnet protege a periodistas, activistas, abogados de derechos humanos y denunciantes (whistleblowers) frente a vigilancia masiva.

- Casos documentados: Reporters Without Borders defiende el cifrado E2E como derecho profesional. La ONU lo reconoce explícitamente como herramienta para defensores de DDHH (Informe A/HRC/29/32 del Relator Especial sobre Libertad de Expresión, 2015).

### ODS 9 — Industria, innovación e infraestructura

Meta 9.5: «Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica».

Justificación Hermnet:

- Aplicación práctica de criptografía moderna (RSA-OAEP-SHA256, AES-256-GCM, cifrado híbrido) sobre stack actual (Spring Boot, React Native).

- Arquitectura zero-knowledge verificable — el servidor demostrablemente no puede leer el contenido.

- Demuestra que la privacidad técnica es accesible (no solo para empresas grandes con recursos).

### ODS 5 — Igualdad de género

Meta 5.2: «Eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas».

Justificación Hermnet:

- Las víctimas de violencia de género dependen de comunicaciones seguras para coordinar su salida (refugios, abogados, familiares) sin que el agresor pueda interceptar.

- Estudios del Refuge (Reino Unido) muestran que el 72% de víctimas sufren stalkerware en sus dispositivos. Una app con identidad sin teléfono ni email (como Hermnet) reduce el rastro.

- El identificador HNET-XXXX no es vinculable a un número personal → mayor seguridad para colectivos en riesgo.

### ODS 10 — Reducción de las desigualdades

Meta 10.2: «Promover la inclusión digital de todas las personas».

Justificación Hermnet:

- Históricamente, la privacidad digital de calidad estaba reservada a quienes podían pagar VPNs corporativas o servicios premium.

- Hermnet es software libre, gratuito, sin perfil personal. Reduce la brecha entre élites tecnológicas y ciudadanos comunes en cuanto a acceso a privacidad.

### ODS 12 — Producción y consumo responsables (Privacy by Design)

Meta 12.5 / 12.8: «Reducir generación de desechos» / «Asegurar que las personas tengan información pertinente sobre sostenibilidad».

Justificación Hermnet:

- Minimización de datos por diseño (RGPD art. 5.1.c): solo se almacena lo estrictamente necesario.

- Retención mínima: el servidor purga el buzón tras la entrega. No hay backups silenciosos.

- Consentimiento explícito: el usuario controla el 100% de sus datos en su SQLite local.

### ODS 13 — Acción por el clima (Green IT)

Meta 13.2: «Incorporar medidas de mitigación del cambio climático».

Justificación Hermnet:

- Payloads pequeños (~800 B por mensaje, antes 16 KB con esteganografía → reducción del 95% en tráfico de red por mensaje).

- Sin almacenamiento perpetuo en servidor → menos uso de discos en datacenters.

- Polling adaptativo opcional: documentado el trade-off entre latencia y consumo.

- Para producción se elegiría infraestructura cloud con compromiso 100% renovable (Render usa AWS us-west-2 con energía neutra en carbono; Hetzner DE con 100% renovables; Fly.io renovable parcial).

Para la defensa: priorizar ODS 16 (alineación principal), ODS 5 (impacto social concreto) y ODS 13 (Green IT vale 30% del EMR). Los otros tres son refuerzo.

## 5. Análisis de IROs (Impactos, Riesgos, Oportunidades) con materialidad

Metodología: matriz de doble materialidad (CSRD-aligned), valorando cada IRO en dos ejes:

- Probabilidad (P): 1 (raro) → 5 (casi seguro)

- Magnitud (M): 1 (insignificante) → 5 (muy alta)

- Score: P × M (rango 1–25)

- Material si Score ≥ 12 (umbral del 50% del máximo, criterio EFRAG ESRS)

### IRO 1 — IMPACTO POSITIVO: Protección de comunicaciones de colectivos vulnerables

| Eje | Valor | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Tipo | Impacto positivo (Social) | Vinculado a ODS 5, 10, 16 |
| Probabilidad | 5/5 | Si la app se distribuye, el uso por colectivos vulnerables es prácticamente seguro (existe demanda demostrada, casos Signal). |
| Magnitud | 5/5 | Puede ser literalmente vital para periodistas, mujeres víctimas, denunciantes. |
| Score | 25/25 | MATERIAL ✅ |

Acción: documentar casos de uso, publicar en directorios de Privacy Tools, alianzas con ONGs (Reporters Without Borders, Amnistía Internacional Tech).

### IRO 2 — RIESGO: Uso indebido para actividades ilegales (dual-use)

| Eje | Valor | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Tipo | Riesgo (Legal/Reputacional) | Toda herramienta de cifrado fuerte es de doble uso |
| Probabilidad | 4/5 | Cualquier app de mensajería cifrada conocida (Signal, Telegram) ha sido usada para ello |
| Magnitud | 4/5 | Posibles requerimientos judiciales, debate público sobre "puertas traseras", riesgo regulatorio (Chat Control UE) |
| Score | 16/25 | MATERIAL ✅ |

Mitigación:

- Términos y condiciones que prohíben usos ilegales.

- Imposibilidad técnica de cooperar con autoridades incluso con orden judicial (zero-knowledge): no podemos entregar lo que no tenemos.

- Documentación pública del modelo de amenazas.

- Consulta con abogado especializado en TIC.

### IRO 3 — OPORTUNIDAD: Mercado en expansión por presión regulatoria europea

| Eje | Valor | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Tipo | Oportunidad (Económica/Estratégica) | Vinculado a RGPD y AI Act |
| Probabilidad | 5/5 | Tendencia regulatoria firme: RGPD vigente, NIS2 en transposición, AI Act 2024, Digital Markets Act |
| Magnitud | 4/5 | Mercado europeo de privacidad estimado en €50 B / año (Statista 2024) |
| Score | 20/25 | MATERIAL ✅ |

Acción: posicionar Hermnet como "GDPR-native" y "sovereign EU stack" (servidor en Hetzner DE/FR, sin transferencias a EE.UU., sin third-parties).

### IRO 4 — RIESGO: Vulnerabilidad criptográfica futura (computación cuántica)

| Eje | Valor | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Tipo | Riesgo (Tecnológico, largo plazo) | RSA-2048 vulnerable al algoritmo de Shor |
| Probabilidad | 2/5 a 10 años | NIST estima ordenador cuántico criptoanalítico relevante 2030-2040 (CNSA 2.0 publicado 2022) |
| Magnitud | 5/5 | Compromete TODO el historial cifrado retroactivamente ("harvest now, decrypt later") |
| Score | 10/25 | MATERIAL EN HORIZONTE 5-10 AÑOS ⚠️ |

Mitigación:

- Roadmap de migración a post-cuántico: NIST estandarizó CRYSTALS-Kyber (KEM) y CRYSTALS-Dilithium (firmas) en 2024.

- A medio plazo: cifrado híbrido clásico + post-cuántico (como hace Signal con PQXDH).

- Documentar en memoria como deuda técnica conocida.

### IRO 5 — IMPACTO AMBIENTAL POSITIVO: Eficiencia y minimización

| Eje | Valor | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Tipo | Impacto positivo (Ambiental, Green IT) | Vinculado a ODS 13 |
| Probabilidad | 5/5 | Las medidas ya están implementadas (payloads 800 B, sin imágenes, retención mínima) |
| Magnitud | 2/5 | Magnitud absoluta baja (no es una megaplataforma), pero el modelo es replicable |
| Score | 10/25 | MATERIAL DE FORMA EJEMPLAR / EDUCATIVA ✅ |

Detalle cuantitativo:

- Antes (con stego): 16 KB por mensaje + cover image en BD → ~16,5 KB

- Ahora: 800 B (payload) + 100 B (overhead JSON) → ~0,9 KB

- Reducción: 95% del tráfico de red por mensaje

- Estimación: 1M usuarios × 50 mensajes/día = ahorro de ~750 GB/día vs diseño anterior.

- Impacto en CO₂eq: ~0.06 g CO₂/MB transferido (Andrae & Edler, 2015) → 45 kg CO₂eq/día evitados a esa escala.

### Bonus — IRO 6: RIESGO de fuga de metadatos vía push notifications (FCM)

| Eje | Valor | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Tipo | Riesgo (Privacidad técnica) | Solo si se activa FCM (decisión pendiente) |
| Probabilidad | 5/5 (si se activa) / 0 (si no) | Determinista según decisión de diseño |
| Magnitud | 3/5 | Google ve metadatos de delivery (no contenido), construyendo grafo social potencial |
| Score | 15/25 (condicional) | MATERIAL si se activa FCM ⚠️ |

Decisión documentada: actualmente Hermnet usa polling en lugar de FCM, asumiendo el coste de latencia (1-3s) a cambio de privacidad total respecto a Google. Trade-off explícito en docs/anteproyecto.md.

### Matriz visual de IROs (para incluir en memoria)

Magnitud →

1    2    3    4    5

P 5  │              IRO3│IRO1

r    │              ★   ★★★

o 4  │         IRO2★

b 3  │

a 2  │              IRO4

b 1  │ IRO5★

(★ = material)

## 6. Resumen de qué dejarle a tu compañero / qué hacer tú

| Quién | Tarea | Tiempo |
| --- | --- | --- |
| Tú | Deploy backend + dominio HTTPS | 1 día |
| Tú | Tema día/noche + offline real | 1 día |
| Compañero | Plan económico + marketing | 1 día |
| Conjunto | Memoria EMR (Green IT, ODS, IROs) | 1 día — te lo he arrancado arriba |
| Quien sepa más Java | Servicios SOAP + JaCoCo | 1 día |
| Quien sepa más DevOps | Odoo en Docker + integración admin | 1-2 días |
| Conjunto | Documentar Nielsen/ISO 9241 | medio día |

Si quieres, te genero ahora mismo:

- (A) Documento Markdown completo de "Sostenibilidad Ambiental + ODS + IROs" para incluir directamente en la memoria del TFG.

- (B) Plan Odoo + integración paso a paso.

- (C) Endpoints SOAP para envolver el backend existente.

- (D) Theme provider día/noche completo en el frontend.

Dime cuál atacar primero.